Dům ochránců přírody v Praze

Informace o stavu budování nového sídla ČSOP v Michli

(pro jednání ÚVR ČSOP dne 6. a 7. 6. 2008 předkládá Kancelář)

Stav financování

Zastupitelstvo hl. m. Prahy  dne 29.5.08 rozhodlo o poskytnutí účelového finančního daru na investiční náklady projektu ve výši 8,5 milionu Kč. Od LČR s.p. máme příslib daru ve výši 400 tisíc Kč. Z vlastních zdrojů zaplatíme 693 tisíc Kč (schváleno v rozpočtu na rok 2008). Tím byl získán dostatek finančních prostředků pro dokončení výstavby a vybavení areálu.

Finanční zdroje jsou následující:

| zdroj: | Kč | pozn. |
| --- | --- | --- |
| Státní fond životního prostředí | 21 616 200 | stavební práce a nákup pozemků a budov |
| Magistrát hlavního města Prahy | 8 500 000 | dtto |
| Magistrát hlavního města Prahy | 60 000 | projektová dokumentace |
| Český svaz ochránců přírody – 02/09 ZO | 200 000 | rekonstrukce zahrady |
| Lesy ČR s.p. | 400 000 | zatím nepotvrzeno |
| ÚVR ČSOP – vlastní zdroje | 692 924 |  |
| CELKEM | 31 469 124 |  |

Náklady jsou následující:

| položka | Kč |
| --- | --- |
| nákup pozemků a budov | 10 797 000 |
| projektová dokumentace | 392 000 |
| rekonstrukce budov | 18 740 124 |
| nákup nábytku a vybavení | 800 000 |
| rekonstrukce zahrady | 500 000 |
| inženýrské práce TDI | 90 000 |
| další náklady – tendr, odhady, poplatky, ... | 150 000 |
| CELKEM | 31 469 124 |

Časový harmonogram

V budoucím sídle ČSOP v Michelské ulici v současné době probíhají dokončovací práce. Termín předání stavby byl posunut na 31. 7. 2008 s tím, že již během července 08 budeme postupně přebírat některé práce. Kolaudační řízení by mělo proběhnout nejpozději na přelomu srpna a září.

Realizace přilehlé zahrady je plánována na srpen a září 2008. Otevření areálu by mohlo proběhnout na přelomu září a října 08.

Popis a kapacity budovaných objektů

Budova A

1. NP

- recepce + místnost pro návštěvy

- knihovna

- 2x kancelář pro celkem min 3 pracovníky

- technická místnost

- archiv a sklad

- soc. zařízení

- kuchyňka

2. NP

- 4 x kancelář pro celkem min 8 pracovníků

- technická místnost

- soc. zařízení

- byt s kuchyňkou a soc. zařízením

Zahrada mezi budovou A a ulicí

- veřejnosti nepřístupná

- parkovací stání pro 2 vozy

Budova B

1. NP

- sál pro 20 – 30 osob

- soc. zařízení

2. NP

- 2x ubytovna pro celkem 8 osob

- sociální zařízení

- kuchyňka

Veřejná zahrada mezi budovami A a B

- veřejně přístupná zahrada prezentující prvky přírodě blízkých zahrad – mokřad, louka, step, divoký koutek, umělé a poloumělé úkryty pro zvířata

- informační panely

- voliéra pro 2-3 handicapované živočichy

- lavičky

Pohled na obě budovy ze severu

Celkový pohled na obě budovy z jihu

Identifikace domů a pozemků a adresa:

- pozemek parc.č. 1173		výměra 613 m2 		zastavěná plocha a nádvoří

- pozemek parc.č. 1174		výměra 81 m2		zahrada

- pozemek parc.č. 1175		výměra 679 m2 		zastavěná plocha a nádvoří

- pozemek parc.č. 1176/3	             výměra 14 m2 		zahrada

- budova č.p. 47			 na parcele 1175 	bydlení

- budova č.p. 48			 na parcele 1173 	bydlení

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 353 pro obec Praha, katastrální území Michle.

Adresa: Michelská 48, 140 00 Praha 4 - Michle

Situace – 1. a 2. NP – vlevo budova A, vpravo budova B

Pohled na budoucí veřejnou zahradu od objektu B.     Objekt B před instalací solárních panelů

Pohled na budovu A ze západu				Budoucí neveřejná zahrada a budova A

Aktivity ke kterým jsme se donátorům zavázali:

(zvýrazněny aktivity nad rámec běžné činnosti Kanceláře)

- provozování ekovýchovných akcí pro veřejnost - přednášek, pořadů, workshopů, výstav

- informování veřejnosti o problematice ochrany přírody v Praze - problematika městské zeleně, kácení stromů, zvláště chráněných území, správních řízení, odpadů, ochrana zvířat - volně žijících i společenských, ekologizace staveb a zahrad, atd.

- informování o ochraně přírody v České republice – především poskytování informací o zvláště chráněných druzích živočichů a rostlin a chráněných uzemích vč. systému NATURA 2000

- informování o akcích ochránců přírody na území hlavního města a v dostupném okolí

- provozování odborné knihovny ochránců přírody

- poskytování informačních a odborných materiálů veřejnosti

- poskytování elektronického poradenství veřejnosti

- poskytování zázemí pro Národní programy ČSOP: Ochrana biodiverzity, Místo pro přírodu a Národní síť záchranných stanic

- demonstrovat šetrné využití prvku ÚSES pro potřeby veřejnosti se zachováním popř. zlepšením všech jeho původních funkcí.

Časový harmonogram

V budoucím sídle ČSOP v Michelské ulici v současné době probíhají dokončovací práce. Termín předání stavby byl posunut na 31. 7. 2008 s tím, že již během července 08 budeme postupně přebírat některé práce. Kolaudační řízení by mělo proběhnout nejpozději na přelomu srpna a září.

Realizace přilehlé zahrady je plánována na srpen a září 2008. Otevření areálu by mohlo proběhnout na přelomu září a října 08.